## Slide 1
论文投稿管理
——从邮件来回到看板可见
汇报人：陶龙飞
2026.10
厦门大学

## Slide 2
目录
CONTENT
01
问题
状态散落在邮件与聊天里
02
方案
一个状态机加一块看板
03
落地
从手动维护到自动同步
04
复盘
三个月用下来的取舍

## Slide 3
问题
PART 01
一个课题组同时有十几篇稿子在途，状态却散落在邮件、微信与一张 Excel 里。
状态不可见
谁在审、审到哪一步，只有通讯作者心里有数
版本对不上
同一篇稿子五个版本，投出去的是哪一版说不清
决策无依据
该催稿还是该改投，全凭印象拍板

## Slide 4
沟通成本被低估
PART 01
协调一篇稿子的精力，往往超过写作本身。
4.2 次
每篇每周被问进度
导师、同门、合作者各问一遍
6 小时
每周用于人工同步
整理表格、翻邮件、核对日期
23%
错过催稿窗口
超期两周以上才想起来跟进
这些成本不写进任何一张报表，但确实每周都在发生。
问题
04

## Slide 5
现状流程
PART 01
四步流程本身不复杂，复杂的是信息落在四个互不相通的地方。
1
投稿
记录在作者邮箱
2
初审
记录在投稿系统
3
外审
记录在审稿人邮件
4
决策
记录在主编通知
结果：想知道进度，只能挨个问人——而每个人记住的版本都不一样。
问题
05

## Slide 6
方案
PART 02
把投稿过程建模成有限状态机，落到一块所有成员都能看见的看板上。
状态机
六个状态、十条转移，每一步都写清责任人
单一数据源
稿件、作者、期刊、时间线只存一份，其余全部从它派生
权限分层
组内全员可写，对外只给只读链接

## Slide 7
投稿状态机
PART 02
六个状态，把「到哪一步了」变成一个可以查的字段。
草稿
已投
初审
拒稿
外审
修回
接收
拒稿为终止态，从初审或外审均可到达
只能前进或回退一格
不允许跨状态跳转，也不允许凭空改状态
每次转移都留痕
记录操作人、时间与一句原因
逾期自动标红
超过期刊平均周期，看板自动预警
方案
07

## Slide 8
单一数据源
PART 02
一张主表撑起全部视图，改一处，处处都对。
稿件主表
标题、期刊、状态、关键日期，一行一篇
作者从表
按稿件 ID 关联，一作、通讯、参与分开记
事件流水
每次状态变更追加一条，不做覆盖写
为什么不是多张表
课题组规模小，跨表关联的收益抵不过维护成本。
一张主表加两张从表，查询足够快，改起来也不用
先想外键怎么迁。
3 张表
支撑看板、详情页与导出
代价：复杂统计要写子查询，但换来改字段不牵一发动全身。
方案
08

## Slide 9
落地
PART 03
部署在 Cloudflare 上，组内七个人用了三个月，替代了原来的 Excel。
零运维
Pages 加 Workers 加 D1，免费额度足够课题组使用
迁移成本低
从 Excel 导入历史稿件，半天完成，旧表保留只读
使用门槛低
手机打开就能改状态，不需要装客户端

## Slide 10
上线三个月
PART 03
组会不再逐篇问进度，只看两件事：谁逾期，谁该催。
12 篇
在途稿件
全部进入看板
7 人
活跃成员
每周至少查看一次
3 分钟
更新可见
从改状态到看板刷新
0 次
组会追问
改为看板投屏
剩下的问题不再是「不知道」，而是「知道了要不要动」——那属于判断，不属于工具。
落地
10

## Slide 11
感谢聆听
THANKS
陶龙飞 · 厦门大学信息学院
厦门大学 · 2026.10